# Venkovní šetření

Cílem venkovního šetření je zjištění dat o lesním prostředí, technologických podmínkách včetně přístupu  a pořízení údajů o kvantitě a kvalitě stromového do manuálů nebo elektronických zápisníků pro výpočet nákladů a výnosů.

## Příprava venkovního šetření

Po předání ověřeného seznamu těžeb se provede příprava venkovních zápisníků, které se doplní o předběžné údaje a pomůcek měření. Určí se složení pracovních skupin a provede se příprava harmonogramu práce.

## Organizační příprava

Na základě seznamu těžeb a mapových podkladů se provede sestavení plánu postupu šetření. Je nutné sestavit harmonogram postupu prací, sestavení pracovních týmů a termíny postupu prací. Dále je potřebné připravit zálohovací mechanismy pro archivaci dat z měření. Další fází je  nastavit harmonogram a kapacity výpočtu z venkovních šetření, metody přenosu dat a metody prezentace výsledků.

### Sestavení harmonogramu prací

#### Postup sestavení harmonogramu:

- Stanovení počátečního termínu šetření

- Určení metodiky šetření

- Určení náročnosti jednotlivých činností

- Analýza rozptýlenosti a přístupnosti porostních skupin

- Analýza velikosti těžebních prvků

- Tvorba oblastí pro šetření

- Sestavení pracovních skupin

- Určení průměrného výkonu pracovní skupiny

- Stanovení úkolu pro pracovní skupiny

- Umístění úkolu v čase

- Sestavení harmonogramu venkovních prací pro pracovní skupiny.

- Stanovení návaznosti zpracovatelských kapacit.

- Určení délky zpracování dat.

- Definice kapacit na zpracování dat

- Určení přibližného termínu závěrečného zpracování

- Korekce harmonogramu dle postupu práce.

### Sestavení archivačních mechanismů

Sestavení archivačních mechanismů je důležité pro kontrolu měřených dat, pro řešení dodatečných analýz, pro archivaci měřených údajů pro porostní skupinu.

#### Postup archivace dat

- vytvořit seznamy příslušných porostních skupin

- vytvoření struktury archivace elektronických dat

- určit režim archivace - týdenní , měsíční

- pořízení kopií venkovních zápisníků

- roztřídit dle porostních skupin

- vložení do archívu

- načtení dat z elektronických médií do archivační struktury

### Příprava pomůcek.

Pro venkovní měření je potřeba připravit měřické pomůcky, pomůcky pro měření a záznam.

#### Venkovní zápisník pro TO a TO - pomístný výběr

1.část  - Základní údaje o porostní skupině

Identifikace porostní skupiny

Věk, SLT, Terénní typ, přibližovací vzdálenost, Popis přírodních podmínek, sklon svahu, Orientační náčrt

2.část - Svěrkovací zápisník

Pořadové číslo stromu, Dřevina, Průměr v 1,3m  , Výška nasazení zarostlých suků , Typ vady, výška nasazení / četnost,popis

3.část - Zápisník četností tloušťkových tříd po 2 cm a výšek

Tloušťková třída, Počet stromů, Počet výšek v tl.třídě

4.část - Zápisník vzorníků

Pořadové číslo stromu, Dřevina, Průměr v 1,3m  , Výška nasazení zarostlých suků, suků do 2cm, suků do 4 cm suků do 6cm , výška nasazení koruny, Poznámky.

#### Pomůcky k měření

- Výškoměr s vybavením - výškoměry se sklonoměrem a možností elektronického přenosu dat (Vertex, Nikon, apod.).

- Signální spray nebo štítkovačka ,

- Registrační elektronická průměrka variantou je i jednoduchá průměrka ,

- Dálkoměr s přesností 0,5m a vyšší

- psací potřeby, venkovní zápisník, lesnická mapa alternativou jsou terénní počítače (GETAC, Panasonic apod.)

### Ukončení přípravy

Výstupem jsou :

- Zápisníky venkovního šetření doplněné o údaje, které jsou k dispozici při zadání měření - Věk, SLT, NMN, Terénní typ, expozice a pro ověření věk , zastoupení dřevin, zásoba, plocha zásahu , popř. poškození , připravené pomůcky řešení a nastavené mechanismy zálohování dat a zpracování výsledných měření tak, aby byly data připraveny k uzavření smluv.

- Harmonogram práce s konečným termínem šetření.

- Kapacitní a technická náročnost práce.

### Venkovní měření a šetření - (Těžba obnovní varianta - I)

Cílem venkovního šetření je ověření dat z těžebního zadání a doplnění stávajících dat o údaje potřebné pro výpočet výnosu a nákladu:

- Ověření dřevinné skladby

- Kvantitativní šetření -zjištění tloušťkové a výškové struktury porostu  -  D1,3 jednotlivých stromů a četnost v tl.třídách, pro tl.třídy výpočet střední výšky na základě výškové funkce.

- Kvalitativní šetření - výskyt vad četnost, rozsah.

### Venkovní šetření pro výpočet výnosů

Cílem tohoto šetření je získat reálná data o porostních skupinách, ověření již stávajících dat a stanovení technologie parametrů  v dané porostní skupině.

#### Kalibrace modelu objemu

Pro automatické připojení parametrů modelu objemu je potřeba znát kritéria, která jsou typická pro daný model.

Základními kritérii pro každý model jsou:

- Oblast

- Dřevina

- Věk.

Dalšími kritérii jsou :

- Hospodářský soubor,

- Soubor lesních typů,

- Expozice ,

- Typ zásahu,

- Typ smíšení .

Zjištěné údaje se napíšou do zápisníku.

#### Měření jednotlivých stromů

Vstup

Svěrkovací zápisník

Pomůcky :

Signální spray nebo křída , registrační elektronická průměrka variantou je i jednoduchá průměrka , zápisník.

Obsazení :

Zapisovatel, minimálně jeden měřič.

Možná varianta - v případě použití registrační průměrky a konkrétní aplikace SW je potřebný min. jeden měřič bez zapisovatele.

Postup práce :

Očíslování stromu - měřič provede očíslování stromů - signálním sprayem nebo štítkem s pořadovým číslem. Účelem je evidence jednotlivých stromů a kontrola zda-li příslušný strom byl již změřen.

Změření výčetní tloušťky - měřič registrační nebo obyčejnou průměrkou provede změření tloušťky ve výšce 1,3m na stojícím kmeni vždy ve dvou směrech. Pro měření je možné použít ocelového měřítka obvodu. Výsledky měřené tímto způsobem mají větší přesnost.

Odhad nebo změření výšky nasazení zarostlých suků popřípadě viditelných suků - měřič u každého stromu provede odhad výšky nasazení zarostlých suků nebo viditelnýcjh suků . Prakticky použitelná přesnost odhadu výšky těchto vlastností je do 4m.

Popis vad stromu hniloby, trhliny, zavětvení u list.stromů - měřič provede klasifikaci viditelných znaků kmene jako jsou poškození kmene odřeninami, výskyt děr od datlovitých ptáků, praskliny, kýly, otevřené hniloby ,zavětvení stromů .

Hlášení veličin zapisovateli - měřič hlásí zapisovateli jednotlivé veličiny v předem domluveném pořadí popřípadě dle kódů konkrétních  stupnic vlastností.

Zápis veličin zapisovatelem do svěrkovacího zápisníku - zapisovatel provede zápis konkrétních veličin a provede i jeho základní zpracování do svěrkovacího zápisníku. Pokud se pracuje s registrační průměrkou veškeré údaje se evidují do registrační průměrky do aplikačního SW a není nutné mít ve skupině zapisovatele.

Výstupem je vyplněný zápisník č. 2 - Svěrkovací zápisník  nebo Databáze  v aplikaci registrační průměrky.

Spotřeba času na jednotlivé činnosti

#### Výškování

Cílem měření výšek je zjištění střední výškové křivky porostu. Měřením průměrného nasazení výšek  u suků zjištění průměrné minimální výšky suků nebo stanovení klasifikace sukatosti pro porost.

Vstup

Vyplněný zápisník č. 2 - Svěrkovací zápisník nebo Data  v aplikaci registrační průměrky.

Pomůcky :

Výškoměr s vybavením - s možností elektronického přenosu dat.

Dálkoměr – optický, koincidenčí nebo pásmo.

Postup práce :

Dle tloušťkových tříd se provede zjištění  četností v tloušťkové třídě - zápisník č.3  - Četností tloušťkových tříd po 2 cm a výšek.

- Dle frekvenčního grafu četností se provede určení počtu výšek v tlouštkové třídě min. 40 výšek pro jeden porost  (V porostu o rozsahu od  200 stromů. U menšího rozsahu přibližně 20% z počtu stromů).

- Vyhledání příslušných tlouštěk v porostu - Výběr stromů pro výškování  kopíruje terénní závislosti . Měřené výšky stromů v tloušťkovém intervalu by měly odpovídat průměrné výšce stromů (střední kmen).

- Změření výšky, výšky suků, výšky nasazení koruny.

- Zápis hodnot výšek do zápisníku č.4 - Zápisník vzorníků nebo elektronický přenos dat do aplikačního SW.

- Zápis hodnot četností do zápisníku č.3 - Četností tloušťkových tříd po 2 cm a výšek - zápis četností k jednotlivým tloušťovým intervalům slouží především k evidenci měřených dat a jejich dostatečnosti.

Výstupem je vyplněný zápisník  č.3 - Četností tloušťkových tříd po 2 cm a výšek a zápisník č.4 - Zápisník vzorníků.

### Konsolidace zápisníků

Kompletace zápisníků v porostní skupině. Kontrola jestli jsou všechny údaje vyplněny a jestli není třeba něco dopravit.

### Předání zápisníků

Po ukončení venkovní pochůzky je potřeba předat data k archivaci a dalšímu zpracování. Vyplněné zápisníky musí obsahovat položky pro datum a kdo měřil. Zápisníky budou kopírovány a originály budou založeny do archivu. Alternativou je tvorba zápisníků pro technologii OCR a zápisníky budou scanovány a data budou načtena a zpracována elektronickou cestou.